＜様式第３号＞

出水時における撤去計画

１．情報の入手及び連絡系統

１）テレビ・ラジオによる台風・洪水予報等及び国土交通省インターネットにより木曽川水系の雨量・水位等の情報提供を受け、また消防本部から出水の状況を把握し警戒体制に入る。

２）台風や豪雨だけでなく、融雪洪水にも留意し、国土交通省のインターネットサイトを随時確認する。

３）出水が予想される場合は、国土交通省の今渡・犬山・笠松の各観測所の水位、及び木曽川上流の降雨の状況を把握し、木曽川第一出張所と連絡を密にとり、速やかに処置を実施する。また、出動前後の報告を行う（ただし、社会実験中は、スタッフは現地に常駐しているため、現地での作業実動者は出動が済んだ状態となる）。

４）岐阜県河川情報アラームメールを活用する。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/kasen/alarmmail.html

今渡・犬山・笠松観測所

インターネット「川の防災情報」

http://www.river.go.jp/

〈平日・休日：昼間　情報入手及び呼集・連絡系統〉

国土交通省

電話応対装置

058-253-7744

羽島郡消防本部

058-388-1195

ご記入ください。

記

通報

笠松町企画課

企画調整担当職員　058-388-1113

呼集連絡系統

参加者

事業者名（担当者）：

担当：

電話：　　　-　　　-

現場班長

笠松町企画課長

木曽川第一出張所

0586-89-2149

実験実施者

現場班長

笠松町企画課長

笠松町企画課

職員2名

ホースランド

（乗馬体験）

058-227-5500

担当：070-2233-9266

現場作業員5名

大日コンサルタント

（スタンプラリー）

058-271-2659

担当：090-6002-8849

現場作業員1名

笠松プロモーション協会

（みなとキッチン）

担当：090-6081-0655

現場作業員3～7名

オアシスパーク

（焚火カフェ）

0586-89-6766

現場作業員3名

笠松SUP同好会

（SUP体験会）

担当：090-1741-5188

現場作業員5名

かさまつバザール

（朝カフェ）

担当：090-6081-0655

現場作業員1名

木曽川第一出張所

0586-89-2149

通報

呼集連絡系統

国土交通省

電話応対装置

058-253-7744

羽島郡消防本部

058-388-1195

今渡・犬山・笠松観測所

インターネット「川の防災情報」

http://www.river.go.jp/

現場班長

笠松町企画課長

木曽川第一出張所

0586-89-2149

笠松町企画課

企画調整担当職員　058-388-1113

〈休日：夜間　情報入手及び連絡系統〉

記

ご記入ください。

参加者

事業者名（担当者）：

担当：

電話：　　　-　　　-

２．搬出計画

１）搬出する工作物

別表１に示すとおり。

２）搬出場所・退避場所

笠松町役場（笠松町司町1番地）

一次退避で完了する。

町で記入します。

別紙搬出経路図参照

３）出動時間

退避に最も時間を要し、かつ実施箇所の中で着水が最も早い堤防直下での出店を基準とし、笠松水位観測所の水位が、昼間●●ｍ、夜間●●ｍ（ただし、夜間出店や夜間の設備常設の予定は無し）に達したら、撤去作業に出動（撤去作業を開始）する。

４）搬出作業

出店中は現地にはスタッフが常駐しており、笠松水位観測所の水位が上記10.02ｍに達したら撤去作業を開始する。

記

ご記入ください。

５）搬出時間

〈休日：昼間〉

現地で作業中・イベント中であり、撤去指示と同時に搬出にかかる

呼集準備命令

現地到着時間　職員（自宅より）　　　約　    分　  片道距離　　～　　㎞

スタッフ（現場常駐）　　　　        約      分　  片道距離　　㎞

搬出時間（準備・搬出含む）　　　最大約      分　　片道距離　　㎞

ご記入ください。

記

〈休日：夜間〉

呼集準備命令

現地到着時間　職員（自宅より）　　　約　    分　 片道距離　　～　　㎞

スタッフ　　　　　　　　　　        約      分　 片道距離 　　㎞

搬出時間（準備・搬出含む）　　　    約      分　 片道距離 　　㎞

※夜間は常駐スタッフ無し

記

（記入例）を参考にご記入ください。

別表１

図　実施位置と搬出・退避場所の位置及び経路等

木曽川

搬出・退避経路

搬出・退避場所

笠松町役場（笠松町司町1番地）

坂路

着水地盤高地点11.51m

記

町で記入します。

【参考】水位計算書